УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «				»

____________ /

(подпись, ФИО)

«___» __________ 200 __ г.

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

системы АСУ РСО «Сетевой город»

в образовательное пространство МОУ «				» 2008/2009 учебном году

Этапы внедрения

системы АСУ РСО «Сетевой город» в 2008/2009 учебном году

| № | Название этапа | Ответственные | Ф.И.О. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка к закрытию 2007/2008 учебного года в системе АСУ РСО: выбытие учеников к началу учебного года, перенос данных из 2007/2008 в новый учебный год | Зам.директора по УР, администратор |  |  |
|  | Ознакомление сотрудников МОУ « » с возможностями и преимуществами АСУ РСО «Сетевой город», планом внедрения системы в 2008/2009 учебном году (презентация на педагогическом Совете) | Зам. директора по ИКТ |  |  |
|  | Ввод сведений по вновь прибывшим ученикам в шаблон | Координатор, учителя 1 классов |  |  |
|  | Закрытие 2007/2008 учебного года, создание 2008/2009 учебного года в системе АСУ РСО, импорт вновь прибывших учеников | Администратор |  |  |
|  | Подготовка системы к началу учебного года. Корректировка основных данных структуры МОУ « »: - Списки учебного года - Список сотрудников - Список преподаваемых предметов - Профили учебного плана - Типы учебных периодов - Границы учебных периодов - Предельные нагрузки учебного плана - Предметы, преподаваемые в параллелях - Деление предметов на подгруппы - Список классов и классных руководителей | Зам.директора по УР, администратор |  |  |
|  | Создание расписания - Для занятий с классными руководителями – 1 неделя (08.09.2008-13.09.2008) - Для занятий с учителями-предметниками – 2 неделя (17.09.2008-19.09.2008) - Штатного расписания для учителей по работе в АСУ РСО – 3 и последующие недели (с 22.08.2008 | Координатор, координатор учебного процесса |  |  |
|  | Обучение классных руководителей с параллельной подготовкой структуры классов: - Список учащихся класса - Список родителей - Список предметов, изучаемых в данном классе и соответственно список учителей (на каждый предмет/подгруппу) - Деление учеников на подгруппы - Список классов, в которых преподает каждый учитель - Работа в форуме | администратор |  |  |
|  | Ввод расписания: - Создание времени уроков - Создание списков кабинетов - Создание расписания на неделю (затем до конца учебного периода) | координатор учебного процесса, администратор |  |  |
|  | Ведение электронных классных журналов (текущие оценки, посещаемость, итоговые оценки) | Завуч, классные руководители, учителя-предметники |  |  |
|  | Привлечение учащихся и родителей к работе с системой АСУ РСО «Сетевой город» (возможна разработка презентации основных возможностей для ознакомления родителей на родительских собраниях) | Координатор совместно с склассными руководителями |  |  |
|  | Сдача отчетов классными руководителями и учителями-предметниками по текущим и итоговым оценкам завучу в форме АСУ РСО «Сетевой город» | Завуч, классные руководители, учителя-предметники |  |  |
|  | Заполнение личных дел сотрудников | Секретарь |  |  |
|  | Заполнение личных дел учащихся | Классные руководители |  |  |
|  | Заполнение личных дел родителей | Классные руководители |  |  |
|  | Создание и ведение календарно-тематического планирования | учителя |  |  |